开发任务拆分清单

四大市场股票思路网站 / Codex · Claude Delivery Plan

| 文档类型 | 产品设计 / 原型结构 / 开发拆分 |
| --- | --- |
| 版本 | V1.0 |
| 编制 | OpenAI / ChatGPT |
| 日期 | 2026-04 |

说明：本文件用于产品、设计、前端、后端和 AI 编码助手的统一协作，内容可直接作为原型设计与开发拆分依据。

# 1. 文档目标

本文件用于把 PRD 和页面原型进一步拆解为可执行任务，供产品、前端、后端以及 AI 编码助手直接使用。

• 把大需求拆到页面、组件、接口、规则和验收标准层。

• 明确哪些任务更适合 Codex，哪些任务更适合 Claude。

• 降低“需求很清楚但代码落不下来”的执行损耗。

• 让首版开发尽快形成从首页到详情页的闭环。

协作原则

• Codex 优先承担结构化、组件化、可直接编码的任务。

• Claude 优先承担文案、字段定义、说明文档、接口样例和规则补全。

• 前端与后端都必须围绕统一字段和统一规则中心工作。

# 2. 总体开发阶段

建议按“先框架、后页面、再规则、再用户能力、最后优化上线”的顺序推进。

| 阶段 | 主题 | 主要产出 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 项目骨架 | 前端项目、基础路由、全局样式、目录规范 |
| Phase 2 | 页面骨架 | 首页、市场页、榜单页、详情页、场景页空壳 |
| Phase 3 | 组件开发 | 卡片、列表、筛选器、结论卡、状态组件、拦截层 |
| Phase 4 | 数据与规则 | mock 数据、字段结构、可买规则、不能买场景规则 |
| Phase 5 | 用户能力 | 登录、自选、提醒、订阅态控制 |
| Phase 6 | 联调上线 | 接口联调、异常态、埋点、性能优化、部署 |

# 3. 前端任务拆分

优先完成用户能看见、能跳转、能筛选、能收藏的最小闭环。

| 任务编号 | 任务名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FE-01 | 项目初始化 | 创建前端项目、路由、状态管理、主题变量、基础目录 |
| FE-02 | 全局布局 | 实现顶部导航、页脚、内容容器、权限占位 |
| FE-03 | 首页开发 | 实现 Hero、市场总览、机会榜、不能买榜、订阅模块 |
| FE-04 | 市场页模板 | 实现 market 参数化页面模板与核心模块 |
| FE-05 | 榜单页 | 实现机会榜、不能买榜、高风险榜、场景筛选 |
| FE-06 | 股票详情页 | 实现基础信息、结论卡、入选理由、不能买判断 |
| FE-07 | 场景详情页 | 实现场景说明、识别方法、关联股票、替代建议 |
| FE-08 | 搜索页 | 实现名称/代码搜索、列表结果与跳转 |
| FE-09 | 自选与提醒 | 实现收藏、提醒弹层、提醒列表和状态展示 |
| FE-10 | 订阅与权限 | 实现权益拦截、会员状态与可见性控制 |

# 4. 后端任务拆分

后端重点在统一字段、统一规则和统一输出，避免后面改动成本过高。

| 任务编号 | 任务名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| BE-01 | 基础服务骨架 | 完成应用骨架、模块划分、配置、日志与错误处理中间层 |
| BE-02 | 股票主数据 | 统一股票基础字段、市场字段、标签字段 |
| BE-03 | 规则引擎 | 支持可买规则与不能买场景规则配置 |
| BE-04 | 评分引擎 | 输出思路匹配度、风险等级、不能买命中分 |
| BE-05 | 首页接口 | 汇总四市场摘要、榜单摘要、风险摘要 |
| BE-06 | 市场页接口 | 输出市场说明、思路卡、风险卡、榜单数据 |
| BE-07 | 详情页接口 | 输出股票详情、标签、场景命中、关联内容 |
| BE-08 | 场景页接口 | 输出场景定义、识别方法、关联股票 |
| BE-09 | 搜索接口 | 支持按代码/名称模糊匹配 |
| BE-10 | 用户系统 | 登录、收藏、自选、提醒、权限与订阅状态 |

# 5. 给 Codex 的开发任务清单

下列任务适合直接转成 AI 编码指令或 issue 卡片。

| 编号 | 任务 | 目标 | 输出 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CDX-01 | 首页页面结构 | 根据页面原型文档实现首页静态骨架和 mock 数据渲染 | 首页 React/Vue 页面 | 模块齐全、响应式正常、样式统一 |
| CDX-02 | 市场页通用模板 | 实现 MarketPage 通用页面，支持中国/美国/日本/香港传参 | MarketPage 组件 | 4 个市场页可复用 |
| CDX-03 | 股票详情页 | 实现 StockDetail 页面，含买入理由和不能买判断 | StockDetail 页面 | 支持状态切换和风险标签跳转 |
| CDX-04 | 不能买场景详情页 | 实现场景详情结构和关联股票列表 | AvoidScenarioDetail 页面 | 支持从详情页和榜单页跳转 |
| CDX-05 | 榜单列表组件 | 实现通用榜单列表与排序切换 | List 组件 | 可被机会榜/风险榜复用 |
| CDX-06 | 筛选器逻辑 | 实现市场、思路、风险、多条件筛选和一键排除 | 筛选逻辑与 UI | 多条件联动正确 |
| CDX-07 | 结论卡组件 | 实现关注/观察/回避三态结论卡 | ConclusionCard | 状态样式清晰、字段可配置 |
| CDX-08 | 权限拦截层 | 实现未登录/未订阅时的拦截与引导弹层 | PermissionGate | 不会误拦截免费内容 |
| CDX-09 | 自选与提醒组件 | 实现加入自选、提醒开关和提示反馈 | Favorite + Alert 组件 | 状态稳定且可复用 |
| CDX-10 | 页面状态组件 | 实现加载、空态、异常态与骨架屏 | Loading/Empty/Error 组件 | 全站统一 |

## 5.1 推荐给 Codex 的任务格式

• 任务名：一句话说明任务边界。

• 目标：说明该任务解决什么问题。

• 输入：引用 PRD、页面原型、字段字典或 mock 数据。

• 输出：页面、组件、接口、逻辑函数或测试脚本。

• 约束：技术栈、状态管理、命名规范、权限规则。

• 验收：页面是否可访问、逻辑是否正确、是否支持扩展。

Codex 提示词模板

• 请基于页面原型结构文档实现 [页面/组件名称]。

• 技术栈：React/Next.js（或 Vue/Nuxt），TypeScript，Tailwind。

• 要求：支持 mock 数据、响应式、空态、异常态、未订阅拦截。

• 输出：完整文件结构、代码、必要注释、mock 示例、验收说明。

# 6. 给 Claude 的任务清单

下列任务适合由 Claude 输出文档、字段和规则说明，再交给开发或测试继续使用。

| 编号 | 任务名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CLD-01 | 页面文案整理 | 输出首页、市场页、榜单页、详情页的标题、副标题、按钮文案 |
| CLD-02 | 空态与异常态文案 | 输出无结果、无权限、加载失败、未登录等说明 |
| CLD-03 | 字段定义文档 | 统一股票、榜单、场景、用户字段命名与注释 |
| CLD-04 | 不能买场景知识库 | 按四市场输出 5~10 个标准化不能买场景文案 |
| CLD-05 | 交互规则说明 | 将点击、筛选、跳转、弹层、权限逻辑整理成开发说明 |
| CLD-06 | API 响应样例 | 为核心接口提供 JSON 样例与字段说明 |
| CLD-07 | 测试用例初稿 | 按页面和流程整理前端基础测试点 |
| CLD-08 | 埋点方案 | 输出关键页面与关键按钮的埋点建议 |

## 6.1 推荐给 Claude 的任务格式

• 输入：PRD 文档、页面原型文档、业务规则。

• 输出：文案稿、字段表、接口说明、异常态说明、知识库说明。

• 要求：语言统一、字段统一、可直接被前端后端引用。

• 注意：所有“不能买场景”命名和定义应保持全站一致。

Claude 提示词模板

• 请基于 PRD 与页面原型文档，输出 [页面文案 / 字段定义 / 场景知识库 / 接口样例]。

• 要求：结构清晰、命名统一、可直接交给产品、前端、后端和测试使用。

• 请额外补充空态、异常态和权限态的文案。

# 7. 推荐的 issue 拆分方式

建议每个 issue 尽量满足‘单人 0.5~2 天可完成、可验收、可回归’。

| Issue 类型 | 典型任务 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 页面类 | 首页静态骨架 / 市场页模板 / 详情页结构 | 可由前端或 Codex 独立完成 |
| 组件类 | 结论卡 / 场景卡 / 股票列表 / 筛选器 | 应优先复用，避免散落在页面中 |
| 逻辑类 | 只看可买 / 排除高风险 / 命中场景判断 | 需要前后端字段和规则对齐 |
| 数据类 | 字段定义 / mock 数据 / 接口返回结构 | 先定结构，再写页面 |
| 用户类 | 登录 / 自选 / 提醒 / 订阅拦截 | 与产品转化直接相关 |
| 质量类 | 埋点 / 异常态 / 测试点 / 性能优化 | 临上线前必须补齐 |

# 8. 接口与数据协作说明

建议在编码前先完成字段字典和接口契约，降低返工。

• 先定义股票主表字段：symbol、market、name、industry、price、risk_score、strategy_tags 等。

• 再定义场景字段：avoid_scene_code、avoid_scene_name、avoid_score、risk_tags、avoid_reason。

• 首页、市场页、详情页、场景页的接口尽量聚合输出，减少前端拼接成本。

• 榜单接口需要同时返回：股票摘要、入选理由、风险等级、命中场景。

• 权限相关接口需要明确：未登录、已登录未订阅、已订阅三种状态。

# 9. 建议的开发顺序

以下顺序更容易快速看到成果，也方便 AI 编码助手分批交付。

| 顺序 | 建议先做什么 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 首页 + 市场页 + 股票详情页骨架 | 最快形成完整浏览链路 |
| 2 | 榜单页 + 场景页 + 筛选器 | 形成机会流与风险流闭环 |
| 3 | 自选 + 登录 + 权限拦截 | 开始形成用户留存和商业化能力 |
| 4 | 提醒 + 订阅页 + 个人中心 | 完善产品化能力 |
| 5 | 接口联调 + 埋点 + 优化 | 准备上线 |

# 10. 验收标准

每个任务完成后，至少应从页面、交互、数据和稳定性四个维度验收。

• 页面层：布局是否符合原型，状态是否完整，信息层级是否清楚。

• 交互层：点击跳转、筛选联动、权限拦截、自选与提醒是否正确。

• 数据层：字段是否对齐、空态和异常态是否可处理、mock 与接口是否兼容。

• 稳定性：是否存在明显报错、样式错乱、重复实现和无用依赖。

上线前必须补齐

• 空态 / 异常态 / 骨架屏

• 登录态 / 订阅态控制

• 埋点与关键行为追踪

• 页面级与流程级基础测试

# 11. 风险与注意事项

以下问题在 AI 辅助开发场景中最容易出现，应提前规避。

• 页面和组件边界不清，导致 AI 产出代码重复或耦合过重。

• 字段命名不统一，导致前后端对不上、后期返工。

• 只有买入逻辑，没有把“不能买场景”做成稳定结构。

• 未定义空态和权限态，导致页面看似完成却无法上线。

• issue 太大，AI 编码助手虽然能写，但难以稳定验收。